**ВЫПОЛНЕНИЕ**

**Работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в 2017 г**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ по текущему ремонту | План | Выполнение | Примечание |
| 1. Динамовская дом 2 | | | | |
|  | 1. Работы по текущему ремонту участков фасада над уровнем кровли (башни выхода на кровлю) 2. Комплекс работ по аварийному ремонту кровли по адресу Динамовская улица дом 2 3. Работы по текущему ремонту фасада 4. Комплекс работ по аварийному ремонту кровли 5. Оказание комплексных услуг по мытью окон и фасадного остекления 6. Демонтаж старых светильников и установка новых светодиодных с датчиками движения в паркинге 7. Выполнение аварийных работ по устранению протечки кв.№63 | 546,0 м.кв.  ( аварийный )  120,0м.кв.  ( аварийная )  395,0 м.кв.  ( текущий )  200,0 м.кв.  ( аварийный )  3763,0 \*2раза  ( плановый )  45,0 шт.    80,0 м.кв.  ( аварийный ) | 546,0 м.кв.  ( аварийный )  120,0м.кв.  ( аварийная )  395,0 м.кв.  ( текущий )  200,0 м.кв.  ( аварийный )  3763,0 \*2раза  ( плановый )  45,0 шт.  80,0 м.кв.  ( аварийный |  |